eBay管理系统

每日开发计划（35天）

环境准备 · 数据准备 · 功能说明 · 实施步骤 · 验收标准

2026年4月10日

# 总览

本文档是35天开发计划的逐日细化方案。每一天包含：环境准备（需要安装什么）、数据准备（需要哪些数据）、功能说明（具体做什么）、实施步骤（怎么做）、产出文件（生成哪些文件）、验收标准（怎么确认完成）。

| Phase 1 | Day 1–6：核心骨架（配置、数据库、API封装、事件总线、安全） |
| --- | --- |
| Phase 2 | Day 7–12：上新模块（单品、变体、模板、批量、CSV导入） |
| Phase 3 | Day 13–18：线上虚拟库存（同步、监控、变体、价格、补货） |
| Phase 4 | Day 19–24：线下库存（入库、出库、盘点、联动、报表） |
| Phase 5 | Day 25–32：财务系统（订单、成本、流水、汇率、报表、盈亏） |
| Phase 6 | Day 33–35：集成测试、历史迁移、文档、交付 |

# Phase 1：核心骨架（Day 1–6）

目标：搭建所有模块的公共基础设施。完成后，任何新模块都能直接使用配置、数据库、API封装、事件总线。

## Day 1：项目结构 + 配置中心 + 安全地基

目标：从零搭建项目骨架，所有安全基础设施第一天钉死。

### 环境准备

- 确认Python 3.11+已安装：python3 --version

- 创建虚拟环境：python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate

- 安装基础依赖：pip install pydantic-settings python-dotenv keyring loguru httpx

- 初始化Git仓库：git init，配置user.name和user.email

- 安装pre-commit：pip install pre-commit

### 数据准备

- 准备eBay Developer账号的App ID、Cert ID、Dev ID（从developer.ebay.com获取）

- 准备已有的Refresh Token（之前已保存在本地）

- 确认eBay API的sandbox和production环境的endpoint URL

### 功能说明

- 项目目录结构初始化：按架构文档创建完整目录树

  - core/ (config, database, ebay_api, models, events, security, utils)

  - modules/ (listing, inventory_online, inventory_offline, finance)

  - api/, scripts/, tests/, docs/, backups/

- 配置管理模块（core/config/）：

  - 使用pydantic-settings的BaseSettings类，自动从.env读取

  - 支持多环境（dev/prod）通过ENV变量切换

  - 配置项：EBAY_APP_ID, EBAY_CERT_ID, EBAY_DEV_ID, EBAY_ENV(sandbox/production), DB_PATH, LOG_LEVEL, BACKUP_DIR

- 安全基础设施：

  - .gitignore：排除.env, *.db, *.sqlite, __pycache__, .venv, backups/, *.csv, *.xlsx（数据文件）

  - pre-commit hook：用detect-secrets扫描即将提交的文件，发现API key/token自动阻止提交

  - Token安全存储：core/security/token_store.py，用keyring库存取eBay Refresh Token到macOS Keychain

- 备份脚本（scripts/backup.py）：

  - 复制数据库文件到backups/目录，文件名带日期戳

  - 保留最近7天，自动清理更早的备份

  - 可手动运行，后续配置cron每日自动执行

### 实施步骤

- 步骤1：创建项目根目录和完整目录树（每个目录放一个__init__.py）

- 步骤2：编写.env.example（不含真实值）和.env（含真实值，git不追踪）

- 步骤3：编写core/config/settings.py，用BaseSettings读取所有配置

- 步骤4：编写core/security/token_store.py，实现save_token()和get_token()

- 步骤5：编写.gitignore，确保覆盖所有敏感文件

- 步骤6：配置pre-commit：创建.pre-commit-config.yaml，添加detect-secrets

- 步骤7：编写scripts/backup.py

- 步骤8：git add + git commit，验证pre-commit hook生效

### 产出文件

- core/config/settings.py

- core/config/__init__.py

- core/security/token_store.py

- scripts/backup.py

- .env.example

- .env（不进git）

- .gitignore

- .pre-commit-config.yaml

- requirements.txt

### 验收标准

- ✓ python -c "from core.config import settings; print(settings.EBAY_APP_ID)" 正确输出App ID

- ✓ python -c "from core.security.token_store import save_token, get_token; save_token('test','abc'); assert get_token('test')=='abc'" 通过

- ✓ 故意在代码中写一个假API key然后git commit，pre-commit hook阻止提交

- ✓ python scripts/backup.py 成功执行（即使还没有数据库文件，脚本不报错）

## Day 2：数据库层 + 基础ORM模型

目标：建立统一数据库层，定义Product和SKU两个核心模型，跑通建表和CRUD。

### 环境准备

- 安装数据库依赖：pip install sqlalchemy alembic

- 创建数据目录：mkdir -p ~/.ebay-project/data

### 数据准备

- 无外部数据需求。本日仅建立数据库结构。

- 准备2-3条测试商品数据（SKU、名称、进货价），用于验证CRUD。

### 功能说明

- 数据库连接管理（core/database/）：

  - engine和session工厂，SQLite + WAL模式

  - 数据库路径从settings读取（默认~/.ebay-project/data/ebay.db）

  - 提供get_session()上下文管理器，自动commit/rollback

- Base模型（core/models/base.py）：

  - DeclarativeBase基类

  - TimestampMixin：自动created_at和updated_at

  - 所有模型继承此基类

- Product模型（core/models/product.py）：

  - 字段：sku(PK), title, category, source_url, cost_price, cost_currency, supplier, status, created_at, updated_at

  - status用Enum：active, discontinued, out_of_stock

  - cost_currency默认JPY

- Alembic迁移配置：

  - alembic init alembic

  - 修改alembic/env.py指向我们的engine和Base.metadata

  - 生成初始迁移：alembic revision --autogenerate -m "create product table"

### 实施步骤

- 步骤1：编写core/database/connection.py：create_engine, sessionmaker, get_session

- 步骤2：编写core/models/base.py：Base类和TimestampMixin

- 步骤3：编写core/models/product.py：Product模型

- 步骤4：初始化Alembic：alembic init alembic

- 步骤5：修改alembic.ini和alembic/env.py：连接到我们的数据库

- 步骤6：生成迁移脚本并执行：alembic revision --autogenerate && alembic upgrade head

- 步骤7：编写tests/test_product_crud.py：测试创建、读取、更新、删除Product

- 步骤8：运行测试：pytest tests/test_product_crud.py -v

### 产出文件

- core/database/connection.py

- core/models/base.py

- core/models/product.py

- core/models/__init__.py

- alembic/（整个目录）

- alembic.ini

- tests/test_product_crud.py

### 验收标准

- ✓ alembic upgrade head 执行成功，~/.ebay-project/data/ebay.db 文件生成

- ✓ pytest tests/test_product_crud.py 全部通过（4个测试：create, read, update, delete）

- ✓ 用sqlite3命令行查看表结构：sqlite3 ~/.ebay-project/data/ebay.db ".schema product"

## Day 3：eBay API封装 — 基础层

目标：封装eBay OAuth和统一请求层，能用Refresh Token获取Access Token并调用API。

### 环境准备

- 确认httpx已安装（D1已装）

- 将eBay Refresh Token存入macOS Keychain：运行一次token_store.save_token('ebay_refresh_token', 'YOUR_TOKEN')

- 确认eBay Developer Portal的API权限已开通（Trading API / Browse API / Inventory API）

### 数据准备

- eBay OAuth endpoints：sandbox: https://api.sandbox.ebay.com/identity/v1/oauth2/token

- Production: https://api.ebay.com/identity/v1/oauth2/token

- 准备一个已知的eBay Item ID用于测试API调用（随便一个active listing）

### 功能说明

- OAuth管理（core/ebay_api/auth.py）：

  - 从Keychain读取Refresh Token

  - 用client_credentials获取Application Token（公共API用）

  - 用refresh_token获取User Token（卖家操作用）

  - Access Token缓存在内存中，过期前5分钟自动刷新

  - Token刷新失败时记录审计日志并抛出明确异常

- 统一HTTP客户端（core/ebay_api/client.py）：

  - 基于httpx.AsyncClient封装

  - 自动注入Authorization header

  - 统一错误处理：将eBay的错误响应转为自定义异常（EbayApiError, EbayAuthError, EbayRateLimitError）

  - 请求/响应日志记录（脱敏后，不记录完整token）

- API Scope管理：

  - 定义不同操作需要的scope常量

  - sell scope用于listing操作

  - order scope用于订单操作

  - 不一次性申请所有权限

### 实施步骤

- 步骤1：编写core/ebay_api/exceptions.py：EbayApiError, EbayAuthError, EbayRateLimitError

- 步骤2：编写core/ebay_api/auth.py：EbayAuth类，实现token获取和缓存

- 步骤3：编写core/ebay_api/client.py：EbayClient类，封装get/post/put/delete

- 步骤4：编写core/ebay_api/__init__.py：导出主要类

- 步骤5：编写tests/test_ebay_auth.py：测试token获取（可用sandbox环境）

- 步骤6：手动测试：用EbayClient调用一个简单的GET endpoint（如Browse API搜索一个商品）

### 产出文件

- core/ebay_api/auth.py

- core/ebay_api/client.py

- core/ebay_api/exceptions.py

- core/ebay_api/__init__.py

- tests/test_ebay_auth.py

### 验收标准

- ✓ 运行 python -c "from core.ebay_api import EbayAuth; auth = EbayAuth(); print(auth.get_access_token()[:20])" 输出token前20字符

- ✓ 用EbayClient调用Browse API的search endpoint，返回结果不报错

- ✓ 故意用错误的refresh token，确认抛出EbayAuthError而不是crash

备注：今天只做基础请求能力，不做重试和限流，那是明天D4的任务。

## Day 4：eBay API加固 — 重试/限流/缓存/降级

目标：让API封装具备生产级健壮性：网络抖动能自动恢复，限流不会超额，API挂了本地照常用。

### 环境准备

- 安装缓存库：pip install cachetools

- D3的eBay API基础层已就绪

### 数据准备

- 查阅eBay API限流文档：不同API的daily call limit

- 记录各API的rate limit值到配置文件（config/ebay_rate_limits.yaml）

### 功能说明

- 指数退避重试（core/ebay_api/retry.py）：

  - 装饰器模式：@with_retry(max_retries=3, base_delay=1.0)

  - 仅对网络错误和5xx状态码重试，4xx不重试

  - 每次重试延迟翻倍：1s → 2s → 4s

  - 添加随机抖动（jitter）避免雷群效应

  - 所有重试记录日志

- 限流控制（core/ebay_api/rate_limiter.py）：

  - 追踪每个API endpoint的每日调用次数

  - 达到80%限额时记录WARNING日志

  - 达到95%时拒绝新请求并抛出EbayRateLimitError

  - 每日零点自动重置计数

  - 调用计数持久化到数据库（重启不丢失）

- 响应缓存（core/ebay_api/cache.py）：

  - 对GET请求做短期缓存（TTL可配置，默认5分钟）

  - 相同URL+参数在TTL内直接返回缓存结果

  - POST/PUT/DELETE不缓存

  - 提供手动清除缓存的方法

- 离线降级模式：

  - 在EbayClient中增加is_online属性

  - 连续3次请求失败后自动切换为offline模式

  - offline模式下所有eBay操作排入pending队列（写入数据库）

  - 恢复在线后自动消化pending队列

### 实施步骤

- 步骤1：编写core/ebay_api/retry.py：with_retry装饰器

- 步骤2：编写core/ebay_api/rate_limiter.py：RateLimiter类

- 步骤3：编写core/ebay_api/cache.py：ResponseCache类

- 步骤4：将retry、rate_limiter、cache集成到EbayClient中（修改client.py）

- 步骤5：编写离线降级逻辑（在client.py中添加offline模式和pending队列）

- 步骤6：编写tests/test_api_resilience.py：模拟超时、限流、缓存命中场景

- 步骤7：运行全部测试

### 产出文件

- core/ebay_api/retry.py

- core/ebay_api/rate_limiter.py

- core/ebay_api/cache.py

- core/ebay_api/client.py（更新）

- config/ebay_rate_limits.yaml

- tests/test_api_resilience.py

### 验收标准

- ✓ 模拟API超时（mock httpx），确认自动重试3次后成功或抛出异常

- ✓ 模拟达到限流阈值，确认WARNING日志输出且后续请求被拒绝

- ✓ 连续两次相同GET请求，确认第二次从缓存返回（通过日志验证）

- ✓ 模拟连续3次失败，确认切换为offline模式，操作写入pending队列

## Day 5：事件总线 + 事件持久化 + 日志 + 审计

目标：建立模块间通信的事件总线，事件可靠不丢失，所有敏感操作有审计记录。

### 环境准备

- D2的数据库层已就绪

- 无额外安装需求

### 数据准备

- 定义初始事件类型清单：STOCK_IN, STOCK_OUT, STOCK_ADJUST, ORDER_CREATED, ORDER_SHIPPED, LISTING_CREATED, LISTING_UPDATED, PRICE_ALERT, PAYMENT_RECEIVED

### 功能说明

- 事件总线（core/events/bus.py）：

  - EventBus单例类

  - publish(event_type, payload)：发布事件

  - subscribe(event_type, handler)：订阅事件

  - 事件先写入event_log表（status=pending），再分发给handler

  - handler处理成功后标记status=done，失败标记status=failed

- 事件持久化（core/events/models.py）：

  - EventLog ORM模型：id, event_type, payload(JSON), status(pending/done/failed/dead_letter), retry_count, created_at, processed_at, error_message

  - 启动时扫描pending和failed事件，自动重试（最多3次）

  - 重试3次仍失败的进入dead_letter状态，等待人工处理

- 日志系统（core/utils/logger.py）：

  - 基于loguru配置

  - 控制台输出 + 文件轮转（每天一个文件，保留30天）

  - 日志文件路径：~/.ebay-project/logs/

  - 不同模块使用不同的logger名称前缀

- 审计日志（core/security/audit.py）：

  - AuditLog ORM模型：id, action, operator, detail(JSON), ip_address, timestamp

  - 记录：Token刷新、数据删除、财务记录修改、eBay API调用、数据库迁移

  - 提供audit_log()函数，一行代码记录审计

### 实施步骤

- 步骤1：编写core/events/models.py：EventLog ORM模型

- 步骤2：编写core/events/bus.py：EventBus类

- 步骤3：编写core/security/audit.py：AuditLog模型和audit_log()函数

- 步骤4：编写core/utils/logger.py：loguru配置

- 步骤5：生成Alembic迁移：alembic revision --autogenerate -m "add event_log and audit_log"

- 步骤6：执行迁移：alembic upgrade head

- 步骤7：编写tests/test_event_bus.py：测试发布、订阅、持久化、重试

- 步骤8：运行全部测试

### 产出文件

- core/events/bus.py

- core/events/models.py

- core/events/__init__.py

- core/security/audit.py

- core/utils/logger.py

- tests/test_event_bus.py

### 验收标准

- ✓ 发布一个STOCK_OUT事件 → event_log表有一条pending记录 → handler处理后变为done

- ✓ 模拟handler抛异常 → status变为failed → 重启后自动重试 → 3次后变为dead_letter

- ✓ 调用audit_log('token_refresh', 'system', {'token_type': 'user'}) → audit_log表有记录

- ✓ 日志文件生成在~/.ebay-project/logs/目录下

## Day 6：剩余ORM模型 + 输入校验 + 数据迁移框架

目标：补齐所有数据模型，建立输入校验工具，为后续历史数据迁移搭好框架。

### 环境准备

- 安装校验库：pip install pydantic（如未安装）

### 数据准备

- 查看发货单合并.xlsx的字段结构，了解历史数据格式

- 查看eBay订单导出CSV的字段结构

- 准备2-3条各类型的测试数据

### 功能说明

- 补齐ORM模型：

  - EbayListing：ebay_item_id(PK), sku(FK), listing_price, quantity_available, variants(JSON), status, last_synced

  - Inventory：id(PK), sku(FK), type(enum), quantity, related_order, location, operator, note, timestamp

  - Order：ebay_order_id(PK), sku(FK), sale_price, shipping_cost, ebay_fee, buyer_country, status, order_date, ship_date

  - Transaction：id(PK), order_id(FK), sku(FK), type(enum), amount, currency, amount_usd, exchange_rate, date, category, note

- Pydantic校验Schema（core/utils/validators.py）：

  - 每个模型对应一个Pydantic schema，用于外部数据导入时的校验

  - ProductImport：校验sku格式、cost_price为正数、currency在允许范围内

  - OrderImport：校验ebay_order_id格式、金额为正数、日期格式

  - 校验失败返回详细错误信息，不是直接crash

- 数据迁移框架（scripts/migrate/）：

  - base_migrator.py：迁移基类，提供pre_check→migrate→post_check→rollback流程

  - pre_check：迁移前记录源数据条数和关键金额汇总

  - post_check：迁移后对比条数和金额，不一致则自动rollback

  - 每次迁移前自动创建数据库快照

### 实施步骤

- 步骤1：编写core/models/listing.py, inventory.py, order.py, transaction.py

- 步骤2：更新core/models/__init__.py导出所有模型

- 步骤3：生成Alembic迁移并执行

- 步骤4：编写core/utils/validators.py：Pydantic校验schema

- 步骤5：编写scripts/migrate/base_migrator.py：迁移基类

- 步骤6：编写tests/test_all_models.py：每个模型的CRUD测试

- 步骤7：编写tests/test_validators.py：合法和非法数据的校验测试

- 步骤8：运行全部测试

### 产出文件

- core/models/listing.py

- core/models/inventory.py

- core/models/order.py

- core/models/transaction.py

- core/utils/validators.py

- scripts/migrate/base_migrator.py

- tests/test_all_models.py

- tests/test_validators.py

### 验收标准

- ✓ alembic upgrade head 成功，所有表已创建（sqlite3查看.schema）

- ✓ 每个模型CRUD测试通过

- ✓ 导入一条非法数据（比如cost_price为负数），校验器返回明确错误而非crash

- ✓ BaseMigrator的pre_check和post_check逻辑可运行（用mock数据）

# Phase 2：上新模块（Day 7–12）

目标：实现从CSV到eBay listing的完整上新流程，包括单品、变体、模板、批量。

## Day 7：Listing模块骨架 + 创建单品Listing

目标：搭建listing模块结构，能通过API在eBay上创建一个draft listing。

### 环境准备

- 确认eBay Inventory API权限（用于创建offer/listing）

- 查阅eBay Inventory API文档：createOrReplaceInventoryItem、createOffer、publishOffer

- 确认sandbox环境可用（先在sandbox测试，不影响production）

### 数据准备

- 准备一个完整的测试商品数据：SKU, title, description, category ID, price, condition, images URL

- 查找eBay的Category ID（用Browse API的getCategories或手动查找）

- 准备2-3张商品图片URL（可用已有listing的图片）

### 功能说明

- Listing模块结构（modules/listing/）：

  - __init__.py, service.py, schemas.py, utils.py

  - service.py：ListingService类，所有listing操作的入口

  - schemas.py：Pydantic schema定义listing数据结构

- 创建单品Listing流程：

  - Step 1: createOrReplaceInventoryItem — 创建库存项

  - Step 2: createOffer — 创建出价（关联marketplace、price、listing policy）

  - Step 3: publishOffer — 发布offer生成实际listing

  - 每步调用后验证响应，失败则记录错误并回滚已完成的步骤

- 与数据库联动：

  - 创建listing成功后，自动在Product表创建/更新记录

  - 在EbayListing表创建记录，关联ebay_item_id和sku

  - 发布LISTING_CREATED事件

### 实施步骤

- 步骤1：创建modules/listing/目录结构

- 步骤2：编写modules/listing/schemas.py：ListingCreateRequest, ListingCreateResponse

- 步骤3：编写modules/listing/service.py：ListingService.create_single_listing()

- 步骤4：在sandbox环境测试创建一个draft listing

- 步骤5：成功后添加数据库写入逻辑

- 步骤6：添加事件发布逻辑

- 步骤7：编写tests/test_listing_create.py

### 产出文件

- modules/listing/__init__.py

- modules/listing/service.py

- modules/listing/schemas.py

- modules/listing/utils.py

- tests/test_listing_create.py

### 验收标准

- ✓ 在eBay sandbox上创建了一个draft listing（手动登录sandbox确认可见）

- ✓ Product表和EbayListing表有对应记录

- ✓ event_log表有LISTING_CREATED事件

## Day 8：变体Listing + 图片上传

目标：支持创建带尺码/颜色等变体的listing，以及图片上传到eBay。

### 环境准备

- 查阅eBay的Inventory API关于变体的文档（Inventory Item Group）

- 确认eBay图片上传限制（大小、格式、数量）

### 数据准备

- 准备一个变体商品数据：2-3个尺码变体，各有不同库存和价格

- 准备3-5张商品图片（本地文件或URL）

### 功能说明

- 变体Listing：

  - 使用eBay Inventory Item Group API

  - 先创建每个变体的InventoryItem

  - 再创建InventoryItemGroup把它们关联起来

  - 支持variation specifics：Size, Color等

  - 每个变体可以有独立的价格和库存

- 图片上传：

  - 支持从本地文件路径上传

  - 支持从URL上传（eBay的pictureURL可以直接引用外部URL）

  - 图片与InventoryItem关联

  - 自动校验图片格式和大小

### 实施步骤

- 步骤1：扩展schemas.py：增加VariantInfo, ImageInfo

- 步骤2：编写service.py：ListingService.create_variant_listing()

- 步骤3：实现图片上传逻辑（或URL引用）

- 步骤4：在sandbox测试创建一个带变体的listing

- 步骤5：确认每个变体在eBay上显示正确

- 步骤6：更新数据库：EbayListing的variants字段存储变体信息

### 产出文件

- modules/listing/service.py（更新）

- modules/listing/schemas.py（更新）

- tests/test_listing_variant.py

### 验收标准

- ✓ 在sandbox上创建了一个带2个尺码变体的listing

- ✓ 每个变体有独立价格和库存

- ✓ listing有图片显示

- ✓ EbayListing表的variants字段包含完整变体JSON

## Day 9：Listing模板系统

目标：能保存常用的listing配置为模板，一键复用减少重复输入。

### 环境准备

- 无额外环境需求

### 数据准备

- 整理你最常用的listing设置：默认category、shipping policy、return policy、condition等

- 准备2-3个模板场景：比如「日本动漫手办」模板、「日本零食」模板

### 功能说明

- 模板数据模型（ListingTemplate表）：

  - id, name, category_id, condition, description_template, shipping_policy_id, return_policy_id, payment_policy_id, default_price_markup(倍率), image_settings(JSON)

  - description_template支持占位符：{title}, {brand}, {size}等

- 模板CRUD：

  - create_template()：保存当前listing配置为模板

  - list_templates()：列出所有模板

  - apply_template(template_id, product_data)：用模板+商品数据生成完整listing请求

  - update_template() / delete_template()

- 从现有listing生成模板：

  - from_existing_listing(ebay_item_id)：拉取已有listing的配置，保存为模板

### 实施步骤

- 步骤1：编写core/models/template.py：ListingTemplate ORM模型

- 步骤2：生成Alembic迁移并执行

- 步骤3：编写modules/listing/template_service.py

- 步骤4：实现模板占位符替换逻辑

- 步骤5：测试：创建一个模板 → 用模板生成listing请求 → 验证字段正确

### 产出文件

- core/models/template.py

- modules/listing/template_service.py

- tests/test_listing_template.py

### 验收标准

- ✓ 创建一个「日本手办」模板成功，数据库有记录

- ✓ 用模板+商品数据生成listing请求，所有字段正确填充

- ✓ description中的{title}占位符被替换为实际商品名

## Day 10：批量上新 + CSV导入

目标：支持从CSV/Excel批量创建listing，一次上传多个商品。

### 环境准备

- 安装：pip install openpyxl pandas（如未安装）

### 数据准备

- 创建一个标准的上新CSV模板（listing_import_template.csv），包含字段：sku, title, description, category_id, price, quantity, condition, image_urls, template_id(可选)

- 填入5条测试商品数据

### 功能说明

- CSV/Excel导入解析：

  - 读取CSV或XLSX文件

  - 每行数据经过Pydantic校验

  - 校验失败的行记录错误信息，不阻止其他行

  - 返回结果报告：成功N条，失败M条，详细错误列表

- 批量创建逻辑：

  - 遍历每条商品数据，调用create_single_listing或create_variant_listing

  - 如果指定了template_id，先应用模板再覆盖

  - 每条创建结果记录到batch_result

  - 支持中断续传：记录已处理的行号，下次从断点继续

- 导入模板生成：

  - 提供generate_import_template()命令，生成空白CSV模板

  - 模板包含字段说明行（注释行）

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/listing/importer.py：CSV/Excel解析和批量创建

- 步骤2：编写标准导入模板CSV

- 步骤3：实现批量创建+结果报告逻辑

- 步骤4：实现中断续传（在数据库记录batch进度）

- 步骤5：用5条测试数据在sandbox测试批量上新

### 产出文件

- modules/listing/importer.py

- templates/listing_import_template.csv

- tests/test_listing_batch.py

### 验收标准

- ✓ 上传5条商品的CSV，成功创建5个sandbox listing

- ✓ 故意放一条错误数据（比如price为空），该行失败但其他4条成功

- ✓ 批量结果报告显示：4 success, 1 failed, 详细错误信息

## Day 11：上新模块集成测试 + 数据库联动

目标：跑通上新的完整链路：CSV → listing → 数据库记录 → 事件发布。

### 环境准备

- 所有D7-D10的代码已就绪

### 数据准备

- 准备一个包含3条商品的CSV（1个单品，1个变体商品，1个用模板的商品）

### 功能说明

- 端到端集成测试：

  - CSV导入 → Pydantic校验 → 调用eBay API创建listing → 写入Product表 → 写入EbayListing表 → 发布LISTING_CREATED事件 → event_log记录

  - 验证每一步的数据一致性

- CLI入口（listing模块）：

  - python main.py listing create --file products.csv

  - python main.py listing create --sku ITEM001 --template default

  - python main.py listing list（列出所有本地listing记录）

  - python main.py listing template list（列出所有模板）

### 实施步骤

- 步骤1：编写api/cli/listing_cli.py：listing子命令

- 步骤2：编写完整的集成测试：tests/integration/test_listing_e2e.py

- 步骤3：修复集成测试中发现的bug

- 步骤4：在sandbox跑完整链路

- 步骤5：确认数据库中所有关联记录正确

### 产出文件

- api/cli/listing_cli.py

- main.py（添加listing子命令）

- tests/integration/test_listing_e2e.py

### 验收标准

- ✓ python main.py listing create --file test.csv 成功创建3个listing

- ✓ Product表有3条记录，EbayListing表有3条记录（变体商品有对应的variants JSON）

- ✓ event_log表有3条LISTING_CREATED事件，全部status=done

- ✓ python main.py listing list 输出3条listing信息

## Day 12：Buffer日：修复 + 补测试 + 文档

目标：消化Phase 2的技术债务，确保上新模块稳定可用。

### 环境准备

- 无额外环境需求

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- Bug修复：

  - 修复D7-D11中积累的所有已知bug

- 测试补全：

  - 补充边界情况测试：超长title、特殊字符、空值处理

  - 补充错误恢复测试：API失败后数据库状态是否一致

- 文档：

  - 更新README的listing模块使用说明

  - 编写docs/listing.md：API说明、CSV格式说明、模板使用指南

- 代码Review：

  - 检查所有hardcode的值，提取到配置

  - 检查日志覆盖是否充分

  - 检查异常处理是否完善

### 实施步骤

- 步骤1：汇总D7-D11的TODO和已知问题列表

- 步骤2：逐一修复

- 步骤3：补充测试

- 步骤4：编写文档

- 步骤5：git tag v0.2.0-listing

### 产出文件

- docs/listing.md

- README.md（更新）

### 验收标准

- ✓ pytest --cov 覆盖率达到80%以上

- ✓ 所有已知bug已修复

- ✓ docs/listing.md包含完整使用说明

- ✓ git tag v0.2.0-listing 已打

# Phase 3：线上虚拟库存（Day 13–18）

目标：同步eBay全部listing到本地，实现库存监控、变体管理、价格预警、库存调整。

## Day 13：拉取eBay Active Listings同步到本地

目标：把eBay上所有在售商品同步到本地EbayListing表。

### 环境准备

- 确认eBay Trading API或Sell API的getInventoryItems权限

- 查阅分页文档：eBay API每页最多返回100-200条

### 数据准备

- 统计你当前eBay上大约有多少active listings（估算分页次数）

### 功能说明

- 全量同步：

  - 调用eBay Inventory API的getInventoryItems，分页拉取所有库存项

  - 或使用Trading API的GetMyeBaySelling获取active listings

  - 每个listing解析为EbayListing记录

  - 已存在的更新（以ebay_item_id为key），不存在的创建

  - 本地有但eBay上已下架的标记为ended

- 增量同步（后续使用）：

  - 记录last_sync_time

  - 下次同步只拉取last_sync_time之后有变化的listing

  - 减少API调用量

- 同步报告：

  - 输出同步结果：新增N条、更新M条、下架K条

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/inventory_online/sync_service.py：SyncService.full_sync()

- 步骤2：实现分页拉取逻辑

- 步骤3：实现upsert逻辑（创建或更新）

- 步骤4：实现增量同步标记

- 步骤5：在production环境测试全量同步（注意限流）

### 产出文件

- modules/inventory_online/__init__.py

- modules/inventory_online/sync_service.py

- tests/test_sync.py

### 验收标准

- ✓ 运行full_sync()后，EbayListing表的记录数与eBay后台的active listings数一致

- ✓ 随机抽查3条listing，价格和库存与eBay后台一致

- ✓ 同步报告输出正确的新增/更新/下架数量

## Day 14：库存监控 + 缺货预警

目标：实时监控所有商品库存状态，缺货和低库存自动预警。

### 环境准备

- 无额外环境需求

### 数据准备

- 定义低库存阈值（可配置，默认quantity <= 2为低库存，0为缺货）

### 功能说明

- 库存状态查询：

  - list_all()：列出所有商品库存状态

  - list_out_of_stock()：列出所有缺货商品（quantity=0）

  - list_low_stock(threshold)：列出低库存商品

  - 支持按category、supplier筛选

- 缺货预警：

  - 同步后自动检查，发现缺货/低库存发布STOCK_ALERT事件

  - 预警信息包含：SKU、商品名、当前库存、建议补货数量

  - 后续可扩展接入Telegram/Discord通知

- CLI命令：

  - python main.py inventory online status — 全部库存概览

  - python main.py inventory online alert — 当前预警列表

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/inventory_online/monitor.py：InventoryMonitor类

- 步骤2：实现各种查询方法

- 步骤3：在SyncService的full_sync()末尾添加自动检查逻辑

- 步骤4：编写CLI命令

- 步骤5：测试：手动将某个listing的quantity改为0，验证预警触发

### 产出文件

- modules/inventory_online/monitor.py

- api/cli/inventory_online_cli.py

- tests/test_inventory_monitor.py

### 验收标准

- ✓ python main.py inventory online status 输出所有商品库存

- ✓ 手动设置一个商品quantity=0，运行alert命令看到该商品

- ✓ event_log表有STOCK_ALERT事件

## Day 15：变体级别库存管理

目标：能看到每个变体（尺码/颜色）的库存状态，某个变体缺货时单独预警。

### 环境准备

- 查阅eBay Inventory API关于变体库存的数据结构

### 数据准备

- 找到你eBay上有变体的listing（2-3个），记下它们的item_id

### 功能说明

- 变体库存解析：

  - 从EbayListing的variants JSON中解析每个变体的quantity

  - 展示格式：SKU → Size/Color → Quantity → Status

  - 支持按变体属性筛选（如列出所有Size=L缺货的商品）

- 变体级别预警：

  - 某个变体缺货但其他变体有货时，标记为partial_out_of_stock

  - 全部变体缺货标记为fully_out_of_stock

  - 预警信息具体到哪个变体缺货

### 实施步骤

- 步骤1：扩展modules/inventory_online/monitor.py：增加变体级别查询

- 步骤2：编写变体解析工具函数

- 步骤3：更新预警逻辑支持变体级别

- 步骤4：更新CLI输出格式

- 步骤5：测试

### 产出文件

- modules/inventory_online/monitor.py（更新）

- modules/inventory_online/variant_utils.py

- tests/test_variant_inventory.py

### 验收标准

- ✓ 选一个有变体的listing，输出每个变体的库存状态

- ✓ 手动设置某个变体quantity=0，预警提示「SKU: XXX, Size: L 缺货」

## Day 16：供应价格变化检测 + 阈值警告

目标：监控供应商价格变动，价格变化超过阈值时自动警告。

### 环境准备

- 确认你的供应商价格数据来源（手动更新 or 可以爬取）

### 数据准备

- 整理你主要供应商的商品价格表（至少10-20个SKU的当前进货价）

- 导入到Product表的cost_price字段

- 定义价格变化阈值（可配置，默认10%）

### 功能说明

- 价格记录表（SupplierPriceHistory）：

  - id, sku(FK), supplier, price, currency, recorded_at

  - 每次更新进货价时，旧价格存入历史表

- 价格变化检测：

  - update_cost_price(sku, new_price)：更新进货价并记录历史

  - 如果|new_price - old_price| / old_price > threshold，发布PRICE_ALERT事件

  - PRICE_ALERT包含：SKU、旧价、新价、变化幅度、影响的listing售价

- 利润影响分析：

  - 价格变化后计算新的利润率

  - 如果新利润率低于最低利润率阈值（可配置，默认15%），建议调整售价

- 批量价格更新：

  - 支持从CSV导入新的进货价格表

  - 批量检测并报告所有价格变化

### 实施步骤

- 步骤1：编写core/models/price_history.py：SupplierPriceHistory模型

- 步骤2：生成Alembic迁移并执行

- 步骤3：编写modules/inventory_online/price_monitor.py

- 步骤4：实现价格变化检测和利润影响分析

- 步骤5：实现批量价格更新从CSV

- 步骤6：编写CLI命令：python main.py inventory online price-check

### 产出文件

- core/models/price_history.py

- modules/inventory_online/price_monitor.py

- tests/test_price_monitor.py

### 验收标准

- ✓ 更新一个SKU的进货价（变化20%），触发PRICE_ALERT事件

- ✓ 预警信息包含旧价、新价、变化幅度、利润影响

- ✓ 从CSV批量更新10个SKU价格，正确检测出所有超阈值的变化

## Day 17：自动补货建议 + eBay库存调整接口

目标：根据销售数据和库存状况生成补货建议，并能一键调整eBay上的库存数量。

### 环境准备

- 确认eBay Inventory API的updateInventoryItem权限

### 数据准备

- 无额外数据需求

### 功能说明

- 补货建议逻辑：

  - 基于当前库存和历史销售速度计算预计售罄天数

  - 售罄天数 < 7天的标记为urgent

  - 售罄天数 < 14天的标记为soon

  - 生成建议补货清单，包含SKU、建议数量、预估成本

- eBay库存调整接口：

  - adjust_ebay_quantity(sku, new_quantity)：修改eBay上的库存数量

  - 底层调用eBay Inventory API的createOrReplaceInventoryItem（更新quantity）

  - 更新本地EbayListing表

  - 发布LISTING_UPDATED事件

- 批量库存调整：

  - 从CSV读取SKU和新数量，批量调整

  - 每条调整记录审计日志

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/inventory_online/restock_advisor.py

- 步骤2：编写modules/inventory_online/quantity_adjuster.py

- 步骤3：实现单个和批量eBay库存调整

- 步骤4：编写CLI命令：python main.py inventory online restock-advice / adjust

- 步骤5：在sandbox测试库存调整

### 产出文件

- modules/inventory_online/restock_advisor.py

- modules/inventory_online/quantity_adjuster.py

- tests/test_restock.py

- tests/test_quantity_adjust.py

### 验收标准

- ✓ 补货建议列出所有低库存商品及建议数量

- ✓ 调整一个商品的eBay库存数量，eBay后台确认数量已变

- ✓ 本地EbayListing表数量同步更新

- ✓ audit_log有操作记录

## Day 18：Buffer日：线上库存模块收尾

目标：消化Phase 3技术债务，确保线上库存功能稳定。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- Bug修复 + 测试补全

- 文档：docs/inventory_online.md

- git tag v0.3.0-inventory-online

### 实施步骤

- 步骤1：同D12的流程

### 产出文件

- docs/inventory_online.md

- README.md（更新）

### 验收标准

- ✓ pytest --cov 覆盖率达到80%

- ✓ 完整文档已编写

- ✓ git tag已打

# Phase 4：线下库存系统（Day 19–24）

目标：实现实体库存的入库、出库、盘点，并与线上库存和财务模块联动。

## Day 19：入库功能

目标：能录入进货，库存数量正确增加。

### 环境准备

- 无额外环境需求

### 数据准备

- 准备一批进货数据（5-10个SKU，各有数量）

- 确定库存位置编号规则（如A-1, A-2, B-1等货架编号）

### 功能说明

- 入库操作：

  - inbound(sku, quantity, location, note)：创建inbound类型的Inventory记录

  - 自动计算该SKU的当前总库存（所有inbound - 所有outbound + adjustment）

  - 支持同一SKU存放在多个位置

  - 记录操作人和时间

- 批量入库：

  - 从CSV导入一次进货单的所有商品

  - 校验SKU是否存在于Product表（不存在则提示先创建商品）

- 当前库存查询：

  - get_stock(sku)：返回该SKU的当前总库存和各位置分布

  - get_all_stock()：返回所有SKU的库存快照

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/inventory_offline/service.py：OfflineInventoryService

- 步骤2：实现inbound()和batch_inbound()

- 步骤3：实现get_stock()和get_all_stock()

- 步骤4：编写CLI命令：python main.py inventory offline inbound

- 步骤5：测试入库并查询库存

### 产出文件

- modules/inventory_offline/__init__.py

- modules/inventory_offline/service.py

- api/cli/inventory_offline_cli.py

- tests/test_offline_inbound.py

### 验收标准

- ✓ 入库5个SKU各10件，get_stock()每个返回10

- ✓ 同一SKU再入库5件，get_stock()返回15

- ✓ 从CSV批量入库10条记录成功

- ✓ Inventory表有对应的inbound记录

## Day 20：出库功能 + 事件联动

目标：出库关联订单号，自动通知财务模块记账。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 准备2-3个模拟订单号

### 功能说明

- 出库操作：

  - outbound(sku, quantity, related_order, note)：创建outbound记录

  - 校验库存是否充足（不足则拒绝并提示）

  - 出库成功后发布STOCK_OUT事件

  - STOCK_OUT事件payload：{sku, quantity, related_order, cost_price, timestamp}

- 事件联动（本日只搭建，finance处理在Phase 5）：

  - STOCK_OUT事件被finance模块监听（Phase 5实现handler）

  - STOCK_OUT事件被inventory_online模块监听，用于后续同步eBay数量

- 出库记录查询：

  - 按订单号查出库记录

  - 按SKU查出库历史

  - 按日期范围查出库记录

### 实施步骤

- 步骤1：实现outbound()和batch_outbound()

- 步骤2：添加库存充足校验

- 步骤3：添加STOCK_OUT事件发布

- 步骤4：编写CLI命令

- 步骤5：测试出库+事件发布

### 产出文件

- modules/inventory_offline/service.py（更新）

- tests/test_offline_outbound.py

### 验收标准

- ✓ 入库10件 → 出库3件 → get_stock()返回7

- ✓ 尝试出库超过库存的数量，被拒绝并提示库存不足

- ✓ 出库后event_log表有STOCK_OUT事件

- ✓ 按订单号查询出库记录正确

## Day 21：库存盘点 + 差异调整

目标：实现盘点功能，自动计算系统数据与实际盘点的差异并记录调整。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 准备一份模拟盘点数据：5个SKU的实际数量（故意与系统不一致）

### 功能说明

- 盘点流程：

  - start_stocktake()：创建一次盘点记录，锁定当前系统库存快照

  - record_count(sku, actual_quantity)：录入每个SKU的实际数量

  - finish_stocktake()：计算差异 → 生成adjustment记录 → 更新库存

- 差异报告：

  - 列出所有差异项：SKU, 系统数量, 实际数量, 差异, 差异原因（可选填）

  - 差异金额汇总（差异数量 × 进货价）

- 盘点历史：

  - list_stocktakes()：列出所有盘点记录

  - get_stocktake_detail(id)：查看某次盘点的详细差异

### 实施步骤

- 步骤1：编写core/models/stocktake.py：Stocktake和StocktakeItem模型

- 步骤2：生成Alembic迁移并执行

- 步骤3：编写modules/inventory_offline/stocktake_service.py

- 步骤4：实现差异计算和自动调整

- 步骤5：编写CLI命令

- 步骤6：测试完整盘点流程

### 产出文件

- core/models/stocktake.py

- modules/inventory_offline/stocktake_service.py

- tests/test_stocktake.py

### 验收标准

- ✓ 入库10件 → 盘点录入8件 → 系统自动生成-2的adjustment记录 → get_stock()返回8

- ✓ 差异报告显示正确的差异数量和金额

- ✓ 盘点历史可查询

## Day 22：线上线下库存联动

目标：出库后自动同步减少eBay上的库存数量。

### 环境准备

- D17的eBay库存调整接口已就绪

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- STOCK_OUT事件处理器（线上库存模块）：

  - 监听STOCK_OUT事件

  - 获取该SKU对应的EbayListing

  - 调用eBay API减少对应数量

  - 更新本地EbayListing表

  - 如果减少后quantity=0，标记为缺货

- 双向同步逻辑：

  - 线下出库 → 减少eBay数量

  - eBay被买家购买（订单同步后）→ 减少线下库存

  - 防止重复扣减（用related_order去重）

- 库存不一致检测：

  - 定期对比线上和线下库存数量

  - 不一致时发出WARNING而不自动调整（需人工确认）

### 实施步骤

- 步骤1：编写STOCK_OUT事件的线上库存handler

- 步骤2：在EventBus中注册handler

- 步骤3：实现库存不一致检测

- 步骤4：端到端测试：入库 → 出库 → eBay数量自动减

- 步骤5：编写CLI命令：python main.py inventory check-consistency

### 产出文件

- modules/inventory_online/event_handlers.py

- modules/inventory_online/consistency_checker.py

- tests/integration/test_inventory_sync.py

### 验收标准

- ✓ 入库10件 → 出库3件 → eBay sandbox上该listing数量减少3

- ✓ 重复出库相同订单号不会重复扣减eBay数量

- ✓ 运行一致性检查，正常情况无告警

## Day 23：库存报表

目标：能导出库存快照和出入库历史报表。

### 环境准备

- 确认openpyxl已安装

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- 当前库存快照报表：

  - 所有SKU的当前库存、位置分布、进货价、库存金额

  - 汇总：总SKU数、总库存件数、总库存金额

  - 导出为Excel

- 出入库明细报表：

  - 按日期范围查询所有出入库记录

  - 每条记录包含：时间、类型、SKU、数量、关联订单、操作人

  - 导出为Excel

- 库存变动趋势：

  - 按SKU显示过去N天的库存变动曲线数据

  - 标记低库存预警线

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/inventory_offline/reporter.py

- 步骤2：实现库存快照Excel导出

- 步骤3：实现出入库明细Excel导出

- 步骤4：实现库存变动趋势数据查询

- 步骤5：编写CLI命令：python main.py inventory offline report

### 产出文件

- modules/inventory_offline/reporter.py

- tests/test_inventory_report.py

### 验收标准

- ✓ 导出库存快照Excel，数据与数据库一致

- ✓ 导出出入库明细Excel，记录数与数据库一致

- ✓ Excel文件可正常打开，格式清晰

## Day 24：Buffer日：线下库存模块收尾

目标：消化Phase 4技术债务。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- Bug修复 + 测试补全

- 文档：docs/inventory_offline.md

- git tag v0.4.0-inventory-offline

### 实施步骤

- 步骤1：同D12的流程

### 产出文件

- docs/inventory_offline.md

### 验收标准

- ✓ pytest --cov 覆盖率80%+

- ✓ git tag v0.4.0-inventory-offline 已打

# Phase 5：财务系统（Day 25–32）

目标：从零建立财务体系——从整体到细节，从月度报表到单笔订单盈亏。

## Day 25：eBay订单数据拉取 + 解析

目标：把eBay的所有历史订单同步到本地Order表。

### 环境准备

- 确认eBay Fulfillment API权限（getOrders）

- 查阅eBay Order API的响应结构

### 数据准备

- 统计eBay上大约有多少历史订单（估算分页次数）

- 确认订单数据中包含：sale_price, shipping_cost, eBay fee, buyer_country

### 功能说明

- 订单同步服务：

  - 调用eBay Fulfillment API的getOrders，分页拉取

  - 解析每笔订单：order_id, sku, sale_price, shipping_cost, ebay_fee, buyer_country, status, dates

  - 写入Order表，已存在的更新status

  - 支持按日期范围拉取（增量同步）

- eBay Fee解析：

  - eBay订单的fee结构复杂（final value fee, international fee, promoted listing fee等）

  - 统一解析为总fee金额

  - fee明细可存入Order的JSON字段

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/finance/__init__.py

- 步骤2：编写modules/finance/order_sync.py：OrderSyncService

- 步骤3：实现分页拉取和解析

- 步骤4：实现写入Order表

- 步骤5：在production环境测试（只读操作，安全）

### 产出文件

- modules/finance/__init__.py

- modules/finance/order_sync.py

- tests/test_order_sync.py

### 验收标准

- ✓ 运行后Order表有订单数据

- ✓ 随机抽查3笔订单，金额与eBay后台一致

- ✓ 再次运行，不会重复创建已存在的订单

## Day 26：成本数据关联

目标：每笔订单能自动关联到对应商品的进货成本。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 确保Product表的cost_price已有数据（至少覆盖有订单的SKU）

- 检查哪些订单的SKU在Product表中找不到（需要补录）

### 功能说明

- 成本关联逻辑：

  - 订单的sku字段关联Product表的cost_price

  - 如果SKU在Product表不存在，标记为unlinked，需要人工关联

  - unlinked订单列表可查询，提示补录成本数据

- 成本计算模式：

  - 默认用Product表的当前cost_price

  - 如果有SupplierPriceHistory，可以用订单日期对应的历史成本（更精确）

  - 可配置：use_historical_cost = true/false

- 运费成本关联：

  - 从发货单合并.xlsx中提取每笔订单的实际运费成本

  - 如果有cpass数据，关联cpass运费

  - 如果暂无精确运费数据，用平均运费估算

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/finance/cost_linker.py：CostLinker类

- 步骤2：实现SKU→cost_price关联

- 步骤3：实现unlinked订单检测

- 步骤4：编写运费成本关联逻辑（从现有数据源）

- 步骤5：编写CLI命令：python main.py finance link-costs / unlinked-orders

### 产出文件

- modules/finance/cost_linker.py

- tests/test_cost_linker.py

### 验收标准

- ✓ 运行link-costs后，90%+订单有关联成本

- ✓ unlinked-orders列出所有无法关联成本的订单

- ✓ 随机抽查5笔订单，关联的成本正确

## Day 27：Transaction流水自动拆分

目标：每笔订单自动生成完整的财务流水记录。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- 流水自动拆分逻辑：

  - 一笔订单自动生成以下Transaction记录：

  - revenue：售价收入

  - cost：进货成本（负值）

  - ebay_fee：eBay手续费（负值）

  - shipping_cost_income：买家支付的运费

  - shipping_cost_actual：实际运费成本（负值）

  - 如果有退款，生成refund记录

- 流水生成触发：

  - 订单同步后自动触发

  - 也可手动触发：对已有订单重新生成流水（覆盖旧记录）

  - 监听STOCK_OUT事件，在出库时补充成本信息

- 流水查询：

  - 按订单查：一笔订单的所有流水

  - 按类型查：所有revenue / 所有fee等

  - 按日期范围查

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/finance/transaction_service.py

- 步骤2：实现订单→流水自动拆分逻辑

- 步骤3：实现批量生成（对所有已有订单生成流水）

- 步骤4：实现流水查询接口

- 步骤5：测试

### 产出文件

- modules/finance/transaction_service.py

- tests/test_transaction_service.py

### 验收标准

- ✓ 对一笔订单生成流水，Transaction表有4-5条记录

- ✓ revenue + cost + fee + shipping 的合计 = 该订单利润

- ✓ 批量生成所有订单的流水，Transaction条数 ≈ Order条数 × 4

## Day 28：汇率处理 + 多币种统一核算

目标：所有金额能统一换算为美元，汇率按交易当日记录。

### 环境准备

- 安装汇率API：pip install forex-python 或使用免费API（如exchangerate.host）

- 备选：如果API不稳定，准备一份手动的汇率CSV

### 数据准备

- 准备近6个月的JPY/USD日汇率数据（从银行或汇率网站导出）

### 功能说明

- 汇率服务（core/utils/currency.py）：

  - get_exchange_rate(from_currency, to_currency, date)：获取指定日期的汇率

  - convert(amount, from_currency, to_currency, date)：金额换算

  - 汇率来源：优先API，API不可用时用本地缓存/CSV

  - 已查询的汇率缓存到数据库（ExchangeRate表），避免重复调用API

- Transaction表更新：

  - 为每条Transaction补充amount_usd和exchange_rate字段

  - JPY金额的Transaction用交易当日汇率换算

  - USD金额的Transaction直接填入

- 汇率历史表：

  - ExchangeRate：date, from_currency, to_currency, rate

  - 可手动导入，也可API自动更新

### 实施步骤

- 步骤1：编写core/models/exchange_rate.py

- 步骤2：编写core/utils/currency.py

- 步骤3：生成Alembic迁移并执行

- 步骤4：为所有Transaction补充amount_usd

- 步骤5：测试汇率换算的准确性

### 产出文件

- core/models/exchange_rate.py

- core/utils/currency.py

- tests/test_currency.py

### 验收标准

- ✓ convert(1000, 'JPY', 'USD', '2026-03-15') 返回合理值（~6.5 USD）

- ✓ 所有Transaction的amount_usd字段已填充

- ✓ 汇率缓存到ExchangeRate表，相同日期不重复调用API

## Day 29：整体财务看板

目标：一眼看到你的eBay业务总体财务状况。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- 汇总指标：

  - 总收入（revenue）

  - 总成本（cost + shipping_actual）

  - 总eBay手续费（fee）

  - 毛利润 = 总收入 - 总成本 - 总手续费

  - 毛利率 = 毛利润 / 总收入

  - 总订单数、平均客单价、平均利润率

- 时间范围筛选：

  - 支持查看：全部时间、本月、本周、自定义范围

- Top分析：

  - 利润最高的10个SKU

  - 利润最低（亏损）的10个SKU

  - 销量最高的10个SKU

- CLI输出：

  - python main.py finance dashboard — 终端显示格式化的财务概览

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/finance/dashboard.py

- 步骤2：实现各汇总指标计算

- 步骤3：实现Top分析

- 步骤4：编写CLI命令

- 步骤5：用真实数据验证

### 产出文件

- modules/finance/dashboard.py

- api/cli/finance_cli.py

- tests/test_dashboard.py

### 验收标准

- ✓ python main.py finance dashboard 输出所有汇总指标

- ✓ 手动验算3-5笔订单的利润，与系统计算一致

- ✓ Top 10 SKU排序正确

## Day 30：按月/按天财务报表

目标：能查看任意时间段的收支明细。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- 月度报表：

  - 每月：收入、成本、手续费、利润、利润率、订单数

  - 月环比：与上月对比增长/下降百分比

- 日报表：

  - 每天：收入、成本、手续费、利润

  - 可选时间范围

- 趋势数据：

  - 月度/日度利润趋势

  - 用于后续接入图表（现在先输出数据）

- Excel导出：

  - 月度报表导出为Excel，含Sheet：月度汇总、每月明细

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/finance/reporter.py

- 步骤2：实现月度和日度聚合查询

- 步骤3：实现环比计算

- 步骤4：实现Excel导出

- 步骤5：编写CLI命令：python main.py finance report --period monthly --range 2026-01:2026-03

### 产出文件

- modules/finance/reporter.py

- tests/test_finance_report.py

### 验收标准

- ✓ 月度报表数据与手动计算一致

- ✓ 导出的Excel有月度汇总Sheet

- ✓ 环比数据合理

## Day 31：单笔订单盈亏分析

目标：点开任何一笔订单，能看到完整的盈亏拆解和所有关联单据。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- 单笔订单盈亏明细：

  - 售价收入（buyer支付的金额）

  - - 进货成本（cost_price × quantity）

  - - eBay手续费（final value fee + 其他fee明细）

  - - 运费成本（实际支付的运费）

  - + 买家运费收入（买家支付的运费部分）

  - = 净利润

  - 利润率 = 净利润 / 售价

- 关联单据追踪：

  - 关联的进货记录（Inventory inbound记录）

  - 关联的出库记录（Inventory outbound记录）

  - 关联的发货单据（从发货单合并.xlsx匹配）

  - 关联的所有Transaction流水

- 异常订单标记：

  - 亏损订单（净利润 < 0）标记为loss

  - 低利润订单（利润率 < 5%）标记为low_margin

  - 缺少成本数据的标记为incomplete

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/finance/order_analyzer.py

- 步骤2：实现单笔盈亏计算

- 步骤3：实现关联单据追踪

- 步骤4：实现异常订单标记和查询

- 步骤5：编写CLI命令：python main.py finance order-detail ORDER_ID

### 产出文件

- modules/finance/order_analyzer.py

- tests/test_order_analyzer.py

### 验收标准

- ✓ 查看一笔订单的盈亏明细，所有数字加减得到正确净利润

- ✓ 关联单据全部显示（有数据的情况下）

- ✓ 亏损订单被正确标记

## Day 32：财务报表导出 + 异常订单高亮

目标：能导出专业的月度财务Excel，亏损订单醒目标记。

### 环境准备

- 确认openpyxl已安装

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- 月度财务Excel：

  - Sheet 1：月度汇总（收入/成本/利润/利润率/订单数）

  - Sheet 2：每笔订单明细（含盈亏和标记）

  - Sheet 3：异常订单（亏损+低利润+incomplete）

  - Sheet 4：SKU利润排行

  - 亏损行用红色背景高亮

  - 低利润行用黄色背景标记

- 自动生成月度报告：

  - python main.py finance export --month 2026-03

  - 自动生成 finance_report_2026-03.xlsx

### 实施步骤

- 步骤1：编写modules/finance/excel_exporter.py

- 步骤2：实现多Sheet的Excel生成

- 步骤3：添加条件格式（红色/黄色高亮）

- 步骤4：编写CLI命令

- 步骤5：用真实数据生成一份报表验证

### 产出文件

- modules/finance/excel_exporter.py

- tests/test_excel_export.py

### 验收标准

- ✓ 导出的Excel有4个Sheet，数据完整

- ✓ 亏损订单行是红色背景

- ✓ Excel文件可正常打开，格式专业

- ✓ git tag v0.5.0-finance

# Phase 6：集成与交付（Day 33–35）

目标：全链路跑通，历史数据迁入，文档完整，可以日常使用。

## Day 33：全模块集成测试 + 数据一致性检查

目标：从上新到卖出到出库到记账，全链路跑通一遍。

### 环境准备

- 所有模块已就绪

### 数据准备

- 准备一个完整的模拟业务流程数据包：1个新商品 → 上架 → 被购买 → 出库 → 记账

### 功能说明

- 全链路集成测试：

  - 创建商品（Product）→ 入库（Inventory inbound）→ 创建Listing（EbayListing）

  - → 模拟订单（Order）→ 出库（Inventory outbound）→ STOCK_OUT事件

  - → finance记账（Transaction）→ eBay数量同步减少

  - → 查看该订单盈亏

  - 验证每一步数据库状态正确

- 数据一致性检查脚本：

  - 线上库存 vs 线下库存 一致性

  - 订单数 vs Transaction记录数 一致性

  - 所有Transaction的revenue合计 vs Order的sale_price合计

  - 不一致项列出并告警

### 实施步骤

- 步骤1：编写tests/integration/test_full_lifecycle.py

- 步骤2：编写scripts/consistency_check.py

- 步骤3：运行集成测试，修复发现的问题

- 步骤4：运行一致性检查

### 产出文件

- tests/integration/test_full_lifecycle.py

- scripts/consistency_check.py

### 验收标准

- ✓ 全链路集成测试通过

- ✓ 一致性检查无告警（或已知的不一致有合理解释）

## Day 34：历史数据迁移

目标：把发货单合并.xlsx和eBay历史订单导入新系统。

### 环境准备

- 确认所有历史数据文件路径

### 数据准备

- 发货单合并.xlsx — 发货记录

- eBay订单导出CSV — 历史订单

- Amazon进货单 — 进货成本数据

- cpass运费数据 — 运费成本

- 备份当前数据库：python scripts/backup.py

### 功能说明

- 迁移脚本：

  - scripts/migrate/import_shipping_records.py — 从发货单合并.xlsx导入

  - scripts/migrate/import_ebay_orders.py — 从eBay订单CSV导入

  - scripts/migrate/import_purchase_orders.py — 从Amazon进货单导入成本

  - scripts/migrate/import_shipping_costs.py — 从cpass数据导入运费

- 迁移安全：

  - 每个脚本遵循BaseMigrator流程：pre_check → migrate → post_check

  - 迁移前自动备份数据库

  - 迁移后校验记录数和金额

  - 校验不通过自动回滚

### 实施步骤

- 步骤1：备份数据库

- 步骤2：按顺序运行每个迁移脚本（先Product，再Order，再Transaction）

- 步骤3：每个脚本运行后检查post_check结果

- 步骤4：全部迁移后运行一致性检查

- 步骤5：抽查10笔历史订单数据正确性

### 产出文件

- scripts/migrate/import_shipping_records.py

- scripts/migrate/import_ebay_orders.py

- scripts/migrate/import_purchase_orders.py

- scripts/migrate/import_shipping_costs.py

### 验收标准

- ✓ 所有历史数据导入成功

- ✓ 导入后记录数与源文件一致

- ✓ 抽查10笔订单金额正确

- ✓ 一致性检查通过

备注：这是风险最高的一天。如果数据格式复杂可能需要D35的部分时间。迁移前一定要备份。

## Day 35：文档 + CLI统一 + 部署配置 + 验收

目标：系统可以日常使用，文档完整，所有命令入口统一。

### 环境准备

- 无

### 数据准备

- 无

### 功能说明

- 统一CLI入口（main.py）：

  - python main.py listing create/list/template

  - python main.py inventory online status/alert/sync/adjust

  - python main.py inventory offline inbound/outbound/stocktake/report

  - python main.py finance dashboard/report/order-detail/export

  - python main.py system backup/consistency-check

  - python main.py --help 显示所有命令

- 文档完善：

  - README.md：项目介绍、快速开始、命令列表

  - docs/architecture.md：架构说明

  - docs/listing.md / inventory.md / finance.md：各模块使用指南

  - docs/migration.md：数据迁移说明

  - docs/security.md：安全配置清单

- 部署配置：

  - cron配置示例：每日备份、每日eBay同步、每日一致性检查

  - 开机自启动配置（可选）

- 最终验收：

  - 从零开始按README操作一遍，确认新用户能上手

  - 运行全部测试套件

  - git tag v1.0.0

### 实施步骤

- 步骤1：整理和完善main.py的CLI结构

- 步骤2：编写所有缺失的文档

- 步骤3：编写cron配置示例

- 步骤4：从零按README走一遍

- 步骤5：运行pytest全套

- 步骤6：git tag v1.0.0

### 产出文件

- main.py（最终版）

- README.md（完整版）

- docs/architecture.md

- docs/security.md

- docs/migration.md

- cron.example

### 验收标准

- ✓ python main.py --help 显示所有命令，无报错

- ✓ pytest 全部通过

- ✓ 按README操作一遍，新用户能理解和上手

- ✓ git tag v1.0.0 已打

- ✓ 🎉 系统上线！

— END —