eBay管理系统

架构设计与每日开发计划（修订版 v2.0）

2026年4月10日

文档版本：v2.0 · 包含稳定性与安全性加固

# 1. 项目概述

本项目旨在构建一套模块化、可扩展的eBay业务管理系统，覆盖上新、库存、财务三大核心业务。采用“先搭骨架、再填充功能”的策略，解决当前“改小错大”的耦合问题。

## 1.1 设计原则

- 模块解耦：模块之间通过事件总线通信，禁止直接import跨模块调用

- 统一数据层：所有模块共享core/models基础数据模型

- 配置中心化：一个入口管理所有配置，环境变量+YAML，杜绝硬编码

- 安全优先：Token加密存储，审计日志，数据与代码分离

- 数据可靠：事件持久化，每日自动备份，关键操作可回滚

# 2. 系统架构

## 2.1 目录结构

ebay-project/

├── core/                    # 共享核心层

│   ├── config/              # 统一配置管理

│   ├── database/            # 数据库连接+会话管理

│   ├── ebay_api/            # eBay API封装（OAuth/重试/限流）

│   ├── models/              # 共享数据模型（ORM）

│   ├── events/              # 事件总线+事件持久化

│   ├── security/            # Token加密/审计日志

│   └── utils/               # 日志/货币/日期/输入校验

├── modules/

│   ├── listing/             # 上新模块

│   ├── inventory_online/    # 线上虚拟库存

│   ├── inventory_offline/   # 线下实体库存

│   └── finance/             # 财务系统

├── api/                     # FastAPI统一入口

├── scripts/                 # 数据迁移/一次性脚本

├── tests/                   # 测试

├── backups/                 # 自动备份（.gitignore）

└── docs/                    # 文档

## 2.2 模块通信架构

所有模块通过事件总线通信，禁止直接跨模块调用。事件先写入event_log表持久化，再分发给handler处理，处理完标记done。失败的事件可重试，避免数据不一致。

示例流程：出库操作 → inventory_offline发布 STOCK_OUT 事件 → 事件写入event_log → finance模块监听并记账 → inventory_online监听并同步eBay数量 → 各handler标记done

## 2.3 数据库策略

开发期使用SQLite + WAL模式（单机运行，零部署成本）。通过SQLAlchemy ORM抽象，预留切换PostgreSQL的能力。数据库文件存储在项目目录之外（~/.ebay-project/data/），代码与数据完全分离。

# 3. 核心数据模型

## 3.1 Product（商品）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sku | String (PK) | 唯一标识，贯穿所有模块 |
| title | String | 商品名称 |
| category | String | 分类 |
| source_url | String | 进货来源链接 |
| cost_price | Decimal | 进货价（原币） |
| cost_currency | String | 进货币种（JPY/USD/CNY） |
| supplier | String | 供应商 |
| status | Enum | active / discontinued / out_of_stock |
| created_at | DateTime | 创建时间 |
| updated_at | DateTime | 更新时间 |

## 3.2 EbayListing（线上Listing）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ebay_item_id | String (PK) | eBay商品ID |
| sku | FK → Product | 关联商品 |
| listing_price | Decimal | 售价 |
| quantity_available | Integer | 虚拟库存数量 |
| variants | JSON | 变体信息（尺码/颜色/库存） |
| status | Enum | active / ended / draft |
| last_synced | DateTime | 上eBay同步时间 |

## 3.3 Inventory（库存记录）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | 自增 ID |
| sku | FK → Product | 关联商品 |
| type | Enum | inbound / outbound / adjustment |
| quantity | Integer | 变动数量（正负） |
| related_order | String | 关联订单号（出库时） |
| location | String | 存放位置 |
| operator | String | 操作人 |
| note | String | 备注 |
| timestamp | DateTime | 操作时间 |

## 3.4 Order（订单）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ebay_order_id | String (PK) | eBay订单ID |
| sku | FK → Product | 关联商品 |
| sale_price | Decimal | 实际售价 |
| shipping_cost | Decimal | 运费 |
| ebay_fee | Decimal | eBay手续费 |
| buyer_country | String | 买家国家 |
| status | Enum | paid / shipped / delivered / refunded |
| order_date | DateTime | 下单时间 |
| ship_date | DateTime | 发货时间 |

## 3.5 Transaction（财务流水）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | 自增 ID |
| order_id | FK → Order | 关联订单 |
| sku | FK → Product | 关联商品 |
| type | Enum | revenue / cost / fee / shipping / refund / tax |
| amount | Decimal | 金额（原币） |
| currency | String | 币种 |
| amount_usd | Decimal | 折算美元金额 |
| exchange_rate | Decimal | 当时汇率 |
| date | DateTime | 发生时间 |
| category | String | 分类标签 |
| note | String | 备注 |

# 4. 安全性设计

## 4.1 Token与密钥存储

- eBay Refresh Token：使用macOS Keychain（通过keyring库）存储，禁止明文存储在任何文件中

- API Key/Secret：通过.env文件管理，且.env必须在.gitignore中

- Access Token：仅存内存，过期自动用Refresh Token刷新

## 4.2 Git安全

- .gitignore白名单：.env, *.db, *.sqlite, token文件, backups/, 所有包含个人数据的Excel/CSV

- pre-commit hook：自动检测是否有API key、token、密码等敏感信息即将被提交

- 分支保护：main分支禁止force push，Jarvis/外部agent只能在feature分支操作

## 4.3 数据安全

- 数据库位置：~/.ebay-project/data/，不在项目目录内，避免意外提交

- 每日自动备份：cron任务每日复制数据库文件到backups/，保留近7天

- 关键操作前快照：数据迁移、批量操作前自动创建数据库快照

- 财务数据隔离：如果项目为公开repo，财务模块数据和配置绝对不进 git

## 4.4 eBay API权限控制

OAuth scope最小化——上新只申请sell scope，拉订单只需order scope。不要一次性申请所有权限，Token泄露时影响范围可控。

## 4.5 审计日志

所有敏感操作（Token刷新、数据删除、财务记录修改、eBay API调用）记录到audit_log表，包含操作人、时间、操作内容、IP地址。

# 5. 稳定性设计

## 5.1 事件总线可靠性

- 事件持久化：事件先写入event_log表（status=pending），再分发给handler

- 处理完成标记：handler处理成功后更新status=done，失败则status=failed

- 重试机制：启动时扫描所有pending/failed事件，自动重试（最多3次）

- 死信队列：重试3次仍失败的事件进入dead_letter状态，人工处理

## 5.2 eBay API防护

- 请求重试：指数退避，初始1s，最大3次

- 限流控制：追踪每日API调用量，近限时警告

- 响应缓存：相同请求短时间内不重复调用，减少API压力

- 离线降级：eBay API不可用时，本地操作不受影响，待恢复后自动同步

## 5.3 数据校验

- 输入校验：所有外部数据（Excel导入、eBay API返回、手动录入）经过严格校验后才写入数据库

- 数据迁移安全：迁移脚本具备回滚能力，迁移前后做记录数、金额校验

- 一致性检查：定期检查线上库存与线下库存的一致性，财务流水与订单的一致性

## 5.4 备份策略

| 备份类型 | 频率 | 保留 |
| --- | --- | --- |
| 数据库完整备份 | 每日自动（cron） | 最近7天 |
| 操作前快照 | 数据迁移/批量操作前 | 保留至操作确认安全 |
| 配置文件备份 | 每次修改时 | 保留最近5个版本 |

# 6. 每日开发计划（35天）

说明：相比v1.0版本，本版增加了安全地基（D1扩展）、事件持久化（D4加强）、API封装拆分2天，各Phase间增加1天buffer。总计35天。

## Phase 1: 核心骨架（Day 1–6）

| 天 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 项目结构 + config模块 + .env + .gitignore + pre-commit hook + 备份脚本 | python -c "from core.config import settings" 正常；git commit时自动检测敏感信息；备份脚本可运行 |
| D2 | 数据库层 + ORM基础模型（Product, SKU）+ Alembic迁移 | alembic upgrade head 建表成功；能CRUD一条Product |
| D3 | eBay API封装（OAuth刷新 + Token加密存储 + 统一请求） | 用refresh token拿access token并调用一个test endpoint |
| D4 | eBay API加固（指数退避重试 + 限流控制 + 响应缓存） | 模拟API超时后自动重试成功；限流警告能触发 |
| D5 | 事件总线 + 事件持久化（event_log表）+ 日志 + 审计 | 发布事件→写入event_log→handler收到并标记done；审计日志有记录 |
| D6 | 剩余ORM模型 + 数据迁移脚本框架 + 输入校验工具 | 所有表建好；导入一条测试数据经过校验写入成功 |

## Phase 2: 上新模块（Day 7–12）

| 天 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| D7 | Listing模块骨架 + 创建单品listing接口 | 通过API创建一个eBay draft listing |
| D8 | 变体listing支持 + 图片上传 | 创建带变体和图片的listing |
| D9 | Listing模板系统（保存/复用常用配置） | 用模板一键生成listing草稿 |
| D10 | 批量上新 + 从Excel/CSV导入 | 上传CSV批量创建5个listing |
| D11 | 上新模块集成测试 + 数据库联动 | 端到端：CSV→listing→数据库记录完整 |
| D12 | Buffer日：修复、补测试、文档 | 上新模块所有测试通过；README更新 |

## Phase 3: 线上虚拟库存（Day 13–18）

| 天 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| D13 | 拉取eBay全部active listings同步到本地 | 运行后EbayListing表有所有在线商品 |
| D14 | 库存监控 + 缺货预警（quantity=0标记） | 列出所有缺货/低库存商品 |
| D15 | 变体级别库存管理 | 看到变体级别库存状态（某尺码缺货） |
| D16 | 供应价格变化检测 + 阈值警告 | 价格变化超阈值触发警告 |
| D17 | 自动补货建议 + eBay库存调整接口 | 一键调整eBay上的库存数量 |
| D18 | Buffer日 | 线上库存模块全部测试通过 |

## Phase 4: 线下库存系统（Day 19–24）

| 天 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| D19 | 入库功能（手动录入，写Inventory表） | 录入一批货，库存数量正确 |
| D20 | 出库功能（关联订单号，触发事件通知finance模块） | 出库后库存减少，finance收到事件 |
| D21 | 库存盘点 + 差异调整 | 盘点后自动计算差异并记录adjustment |
| D22 | 线上线下库存联动（出库→eBay数量自动减） | 出库后eBay listing数量同步减少 |
| D23 | 库存报表（当前快照, 出入库历史） | 导出库存报表 |
| D24 | Buffer日 | 线下库存模块全部测试通过；上下游事件流通 |

## Phase 5: 财务系统（Day 25–32）

| 天 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| D25 | eBay订单数据拉取 + 解析（售价、手续费、运费） | 本地Order表有完整订单数据 |
| D26 | 成本数据关联（order→product→cost_price） | 每笔订单能看到对应成本 |
| D27 | Transaction流水表自动拆分（revenue/cost/fee/shipping） | 一笔订单自动生成4条transaction |
| D28 | 汇率处理（JPY/USD）+ 多币种统一核算 | 所有金额能统一换算 |
| D29 | 整体财务看板（总收入、总成本、总利润、利润率） | 看到汇总财务数字 |
| D30 | 按月/按天财务报表 | 查询任意时间段的收支 |
| D31 | 单笔订单盈亏分析（关联所有单据） | 点开一笔订单看到完整盈亏明细 |
| D32 | 财务报表导出Excel + 异常订单标记 | 导出月度财务Excel；亏损单高亮 |

## Phase 6: 集成与交付（Day 33–35）

| 天 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| D33 | 全模块集成测试 + 数据一致性检查 | 上新→卖出→出库→记账，全链路跑通 |
| D34 | 历史数据迁移（发货单合并.xlsx等） | 历史数据导入完成，记录数和金额校验通过 |
| D35 | 文档 + CLI入口统一 + 部署配置 | README完整；python main.py --help能看到所有功能 |

# 7. 技术栈

| 组件 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Python 3.11+ | 与现有脚本兼容 |
| 数据库 | SQLite + WAL（预留PostgreSQL） | SQLAlchemy ORM抽象 |
| 数据库迁移 | Alembic | 版本化表结构变更 |
| API框架 | FastAPI | 本地CLI + 可选Web接口 |
| eBay SDK | 自封装 (httpx) | 基于eBay REST API |
| Token存储 | keyring (macOS Keychain) | 操作系统级安全存储 |
| 配置管理 | pydantic-settings + .env | 类型安全的配置 |
| 日志 | loguru | 结构化日志 + 文件轮转 |
| 测试 | pytest | 单元测试 + 集成测试 |
| 财务报表 | openpyxl | Excel导出 |

# 8. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| eBay API行为与文档不一致 | 上新模块延期 | 每个Phase预留1天buffer；先用sandbox验证 |
| 历史数据迁移复杂度高 | 财务数据不准 | 迁移脚本可回滚；迁移前后数据校验 |
| SQLite并发写入锁表 | 模块间互相阻塞 | WAL模式 + 写入队列；后期可切PostgreSQL |
| Jarvis覆写代码 | 代码丢失 | main分支保护 + pre-commit hook |
| 汇率波动影响财务计算 | 利润计算偏差 | 记录每笔交易当时汇率，不用实时汇率回算 |

— END —